# LoyalFlow — الخطة الشاملة للتنفيذ والإطلاق

Table of Contents

# LoyalFlow — الخطة الشاملة للتنفيذ والإطلاق

نسخة تنفيذية — 2026-08-06

هذا التقرير يجمع الوضع الحالي، الأدوات، المراحل، المهام، الأهمية، المخرجات، بوابات الجودة، والتصور النهائي للواجهات.

## الملخص التنفيذي

LoyalFlow مشروع غني بالوظائف وقابل للبناء عليه. المطلوب ليس Rewrite، بل إكمال دورات الحساب والبيانات والولاء والإطلاق.

- Repository: anastarek222/loyalflow

- Stack: Next.js 16, React 19, TypeScript, Tailwind 4, NextAuth v5 beta, Zod, Prisma 7, PostgreSQL/Neon

- Merged checkpoint: PR #9 — programme rule audit metadata; merge commit 5239181

- Active local work: feat/loyalty-economic-rules-safety; focused tests 24/24; typecheck/lint green; no Prisma change

- Previous full-suite baseline: 561 total, 558 pass, 3 documented baseline failures

- Planning sources: A-to-Z Transformation Plan, Total Launch Plan, modernization reports, loyalty/database audits, latest user requirements

## المسارات المنفصلة

### Frontend & UX

واجهة احترافية، سريعة، واضحة لكل دور وعلى Desktop وMobile.

- Public website كامل

- Role-based navigation

- Design System موحد

- AR/EN + RTL/LTR

- Mobile scan operations

- Loading/Empty/Error/Success

- Accessibility

- Performance budgets

### Backend & Domain

مصدر حقيقة واحد للمنطق والصلاحيات والعمليات الحرجة.

- Auth lifecycle

- Tenant isolation

- Domain policies

- Typed contracts

- Earn/Redeem/Adjust/Reverse

- Audit metadata

- Plan entitlements

- Integration state

### Database

بيانات آمنة، Migrations قابلة للتطوير، واسترجاع مثبت.

- PostgreSQL portability

- Forward-only migrations

- Expand/Contract

- Ledger integrity

- Composite tenant FKs

- Measured indexes

- Backup/Restore

- Staging evidence

### Quality & Operations

إطلاق يمكن مراقبته واختباره والتراجع عنه بأمان.

- Unit/contract tests

- Real DB tests

- Playwright E2E

- Security tests

- Logs/alerts

- Incident runbook

- Release gates

- Closed Beta evidence

## الأدوات

| الأداة | الاستخدام | القاعدة |
| --- | --- | --- |
| ChatGPT | تحليل المنتج، دمج المتطلبات، Specs، UX، مراجعة | يستخدم للتخطيط والمراجعة؛ لا يعتبر دليل تنفيذ |
| Codex CLI الرسمي | تعديلات الكود وقراءة الـRepo وتشغيل الاختبارات | Task صغير في Branch مستقل |
| GitHub | Source of truth، PRs، CI، history | لا Runtime change بدون PR |
| Figma Starter | Design source of truth للشاشات الأساسية | عدد ملفات قليل ومنظم |
| Google Stitch / v0 | Exploration وisolated UI prototypes | بعد اعتماد الـSpec؛ ليست Backend truth |
| Base UI + shadcn | Component foundation | لا نضيف UI framework منافس |
| Playwright + Lighthouse | E2E وPerformance/A11y | Critical journeys قبل الإطلاق |
| Neon PostgreSQL | Database provider أولي | PostgreSQL portability + backup evidence |
| Vercel Preview | Branch previews | الاستضافة التجارية النهائية تُراجع قبل البيع العام |
| Free models / FreeLLMAPI | Brainstorming أو مراجعة ثانوية | ممنوعة كمنفذ نهائي لـAuth/DB/Ledger |

# المراحل والمهام

## P0 — تثبيت المرجع وإغلاق العمل الحالي بأمان

الحالة: الآن

الأهمية: منع ضياع القرارات السابقة، وتثبيت نقطة بداية قابلة للقياس قبل فتح أي مسار جديد.

| Task | المهمة | لماذا؟ | المخرج |
| --- | --- | --- | --- |
| P0.1 | إعادة تشغيل Full Suite بعد آخر تعديل في فرع القواعد الاقتصادية | يثبت أن التغيير لم يضف أعطالًا جديدة | تقرير Tests محدث |
| P0.2 | مراجعة Diff للفرع feat/loyalty-economic-rules-safety | منع Scope creep أو تغييرات غير مقصودة | Diff Approved |
| P0.3 | Commit + PR + Vercel Preview + Merge | إغلاق العمل الحالي قبل الانتقال | Merge Commit |
| P0.4 | اعتماد هذا الـMaster Plan كمرجع وحيد | منع تضارب الرسائل والملفات القديمة | Decision Baseline |
| P0.5 | إنشاء Tracker للمراحل والـPRs | معرفة أين وصلنا وما المتبقي | Live Tracker |

النتيجة: Main نظيف، تقرير مرجعي معتمد، والـPR الحالي مغلق باختبارات واضحة.

## P1 — قواعد الولاء والسياسات المالية

الحالة: الآن

الأهمية: أي تصميم أو Feature مبني على قواعد غير محسومة سيؤدي إلى إعادة عمل ومخاطر مالية.

| Task | المهمة | لماذا؟ | المخرج |
| --- | --- | --- | --- |
| P1.1 | اعتماد LOYALTY_ENGINE_SPEC وRULES_MATRIX رسميًا | تحويل Draft إلى مصدر حقيقة | Approved Product Rules |
| P1.2 | تعريف سياسة Refund الكامل والجزئي | حماية SALES_AMOUNT وPOINTS من التناقض | Refund Matrix |
| P1.3 | تعريف Cancellation / Void / Reversal | الحفاظ على Ledger append-only | Reversal Policy |
| P1.4 | تعريف حالة استخدام المكافأة قبل الـRefund | منع رصيد أو مكافأة غير منطقية | Compensation Rules |
| P1.5 | تعريف Expiry وThreshold وEarn changes | تحديد أثر القواعد الجديدة على المستقبل والتاريخ | Change Safety Rules |
| P1.6 | Worked Examples لكل Mode وحالة Edge | منع اختلاف التنفيذ بين الواجهة والـBackend | Golden Examples |

النتيجة: قواعد ولاء مكتوبة، قابلة للاختبار، ومفهومة في Visits وPoints وSales Amount.

## P2 — سلامة الـLedger والعمليات الحرجة

الحالة: الآن

الأهمية: Earn وRedeem وAdjustment هي أكثر نقاط النظام حساسية؛ أي تكرار قد يسبب فسادًا ماليًا.

| Task | المهمة | لماذا؟ | المخرج |
| --- | --- | --- | --- |
| P2.1 | Durable idempotency للـRedeem | منع استبدال المكافأة مرتين | Retry-safe Redeem |
| P2.2 | Durable idempotency للـAdjustment | منع تكرار الخصم أو الإضافة اليدوية | Retry-safe Adjustment |
| P2.3 | Operation identity ثابت للـEarn عبر refresh/timeout | منع تكرار الزيارة أو البيع بعد شك المستخدم في النتيجة | Durable Earn Intent |
| P2.4 | Atomic claim للـRewardUnlock | منع استهلاك نفس الـUnlock مرتين | Guarded Unlock |
| P2.5 | ربط Redemption بLedger Transaction واحدة | إثبات تاريخ الاستبدال ومراجعته | One-to-one Integrity |
| P2.6 | Real PostgreSQL concurrency tests | اختبار السلوك الحقيقي وليس Mock فقط | DB Concurrency Evidence |
| P2.7 | Ledger reconciliation tool | مقارنة الرصيد والـLifetime totals مع الـLedger | Reconciliation Report |

النتيجة: عمليات Idempotent، آمنة في التزامن، وقابلة للمصالحة مع قاعدة البيانات.

## P3 — دورة الحساب والمصادقة

الحالة: الآن

الأهمية: لا يمكن بيع SaaS بدون استرجاع آمن للحساب وإدارة جلسات واضحة.

| Task | المهمة | لماذا؟ | المخرج |
| --- | --- | --- | --- |
| P3.1 | Forgot Password request flow | بدء الاسترجاع برسالة لا تكشف وجود الحساب | Recovery Request |
| P3.2 | Reset token آمن ومشفر ومؤقت وSingle-use | منع الاستيلاء على الحساب | Secure Reset Token |
| P3.3 | Change Password + authVersion increment | إبطال الجلسات القديمة بعد تغيير حساس | Password Lifecycle |
| P3.4 | Logout All / Revoke Sessions | حماية الحساب عند فقد جهاز | Session Revocation |
| P3.5 | Persistent rate limiting | الحماية عبر أكثر من Instance | Distributed Abuse Guard |
| P3.6 | Invite lifecycle للـOwner والـStaff | عدم تفعيل مستخدم قبل قبول الدعوة | Invite State Machine |
| P3.7 | Email verification وSecurity notifications | إثبات ملكية البريد وإبلاغ المستخدم | Verified Identity |
| P3.8 | MFA policy للـSuper Admin | خفض خطر اختراق المنصة كاملة | Privileged MFA |

النتيجة: Owner وStaff يستطيعان الدخول والاسترجاع وإلغاء الجلسات بدون تدخل يدوي خطر.

## P4 — قاعدة البيانات والاستعداد التشغيلي

الحالة: الآن

الأهمية: وجود Database قوية لا يكفي؛ يجب إثبات القدرة على النسخ والاسترجاع والتعامل مع الفشل.

| Task | المهمة | لماذا؟ | المخرج |
| --- | --- | --- | --- |
| P4.1 | تأكيد فصل Local / Test / Preview / Staging / Production | منع استخدام Production بالخطأ | Environment Matrix |
| P4.2 | Backup procedure موثق | إنشاء نسخة قبل العمليات عالية المخاطر | Backup Runbook |
| P4.3 | Restore drill على Database معزولة | إثبات أن الـBackup قابل للاستخدام | Restore Evidence |
| P4.4 | تعريف RPO / RTO واقعي | معرفة أقصى فقد ووقت توقف مقبول | Recovery Targets |
| P4.5 | Expand/Contract migration templates | تغيير الأعمدة بدون قطع الخدمة | Migration Playbook |
| P4.6 | Database constraints بعد Data audit | حماية non-negative totals وtenant relations | Invariant Constraints |
| P4.7 | Indexing بعد قياس Queries | تحسين الأداء بدون تكلفة كتابة غير لازمة | Measured Index Plan |
| P4.8 | Monitoring + incident + rollback runbooks | اكتشاف المشكلة قبل العميل والتصرف بسرعة | Operational Readiness |

النتيجة: بيانات قابلة للاسترجاع، Migrations آمنة، وبيئات منفصلة وواضحة.

## P5 — الفصل المعماري التدريجي

الحالة: قريبًا

الأهمية: تنظيم الكود ضروري، لكن الفصل الفيزيائي المبكر يضيف تكلفة بدون فائدة مباشرة.

| Task | المهمة | لماذا؟ | المخرج |
| --- | --- | --- | --- |
| P5.1 | تثبيت Domain boundaries | منع تداخل Auth وLoyalty وBilling وCRM | Domain Map |
| P5.2 | استخراج Pure domain policies | اختبار المنطق بعيدًا عن Prisma والواجهة | Domain Package |
| P5.3 | Typed contracts وDTOs | اتفاق واضح بين الواجهة والـBackend | Contracts Package |
| P5.4 | Validation package مشترك | منع اختلاف قواعد Client وServer | Validation Source |
| P5.5 | Read APIs أولًا | نقل منخفض المخاطر مع Parity | Read Boundary |
| P5.6 | Safe writes بعد الـReads | نقل الإعدادات والعملاء قبل الـLedger | Write Boundary |
| P5.7 | Critical writes أخيرًا | عدم المخاطرة بـEarn/Redeem قبل الأدلة | Ledger Boundary |
| P5.8 | Physical apps/web وapps/api بعد الاستقرار | تجنب Microservices مبكرًا | Scale Topology |

النتيجة: Modular Monolith منظم، جاهز لفصل Web/API لاحقًا عند الحاجة.

## P6 — الـUX واللغات والـDesign System

الحالة: قريبًا

الأهمية: توحيد التجربة يقلل الأخطاء ويجعل المنتج يبدو كمنصة واحدة لا صفحات منفصلة.

| Task | المهمة | لماذا؟ | المخرج |
| --- | --- | --- | --- |
| P6.1 | Information Architecture حسب الدور | فصل Platform عن Business عن Staff | IA Map |
| P6.2 | Simple Mode وAdvanced Mode | عرض ما يحتاجه المستخدم بدون ازدحام | Experience Modes |
| P6.3 | Design tokens وComponent standards | منع اختلاف الأزرار والحقول والحالات | Design System |
| P6.4 | i18n catalogs منفصلة للعربي والإنجليزي | إنهاء النصوص المزدوجة داخل المكونات | Translation Catalogs |
| P6.5 | RTL/LTR logical layout | عرض صحيح للهاتف والإيميل والعملة والروابط | Bidi Compliance |
| P6.6 | Loading / Empty / Error / Success states | جعل المستخدم يعرف ماذا يحدث | State Library |
| P6.7 | Accessibility + keyboard + focus | دعم الاستخدام المهني والوصول | A11y Gate |
| P6.8 | Mobile-first operational flows | تسريع Scan وEarn وRedeem | Mobile Operations |

النتيجة: واجهة احترافية متسقة على Desktop وMobile وAR/EN.

## P7 — الموقع الخارجي وتجربة المبيعات

الحالة: قريبًا

الأهمية: المشروع يجب أن يشرح نفسه ويبيع الخدمة؛ Login وحدها ليست Website.

| Task | المهمة | لماذا؟ | المخرج |
| --- | --- | --- | --- |
| P7.1 | Home page | تعريف القيمة والـCTA خلال ثوانٍ | Launch Homepage |
| P7.2 | Features + How it works | شرح الاستخدام الحقيقي | Feature Story |
| P7.3 | Industries | إظهار ملاءمة المنتج للمجالات | Industry Pages |
| P7.4 | Pricing | توضيح الخطط بدون ادعاءات غير معتمدة | Pricing Experience |
| P7.5 | Security + FAQ | بناء الثقة والإجابة عن الاعتراضات | Trust Pages |
| P7.6 | About + Contact + Demo | تسهيل التواصل والمبيعات | Lead Flows |
| P7.7 | Login + Forgot Password ضمن نفس الهوية | تجربة متصلة بالموقع | Auth Experience |
| P7.8 | SEO + Analytics + performance | قياس الزيارات والتحويل | Marketing Measurement |

النتيجة: موقع تسويقي كامل يقود الزائر إلى Demo أو Trial أو Login.

## P8 — إنشاء النشاط والتوصيات

الحالة: قريبًا ثم توسع

الأهمية: الـOnboarding يجب أن يحول نشاطًا جديدًا إلى برنامج جاهز بدون إعداد معقد.

| Task | المهمة | لماذا؟ | المخرج |
| --- | --- | --- | --- |
| P8.1 | Short sales-assisted wizard للـBeta | إطلاق أسرع مع دعم مباشر | Beta Wizard |
| P8.2 | Business info + industry + currency + timezone | تأسيس بيانات صحيحة من البداية | Business Foundation |
| P8.3 | Fixed reviewed presets لأول 4–6 مجالات | تقديم قيمة بدون بناء Engine ضخم مبكرًا | Preset Catalog V1 |
| P8.4 | Choose recommendation / customize / start from scratch | منح المرونة لصاحب النشاط | Choice Flow |
| P8.5 | Loyalty + reward + branding + public card preview | رؤية النتيجة قبل التفعيل | Setup Preview |
| P8.6 | Save draft + resume + validation per step | عدم فقد تقدم المستخدم | Draft State |
| P8.7 | Dynamic industries/presets/versioning للـScale | إدارة Super Admin لاحقًا بدون كسر القديم | Recommendation Engine |

النتيجة: Setup guided، قابل للاستكمال لاحقًا، مع Recommendations مناسبة للمجال.

## P9 — تجارب المستخدمين حسب الدور

الحالة: قريبًا

الأهمية: صاحب النشاط والكاشير والعميل لا يحتاجون نفس المعلومات أو نفس كثافة الواجهة.

| Task | المهمة | لماذا؟ | المخرج |
| --- | --- | --- | --- |
| P9.1 | Super Admin platform shell | فصل إدارة المنصة عن Business workspace | Platform Administration |
| P9.2 | Owner overview وKPI semantics | عرض أداء مفهوم ومفيد | Owner Dashboard |
| P9.3 | Cashier scan-first experience | تقليل خطوات الخدمة اليومية | Staff Operations |
| P9.4 | Customer profile sections/tabs | منع الصفحة الطويلة المزدحمة | Customer Workspace |
| P9.5 | Program workspace | إدارة القواعد والمكافآت والتأثير | Programme UX |
| P9.6 | Public customer card | كارت سريع وآمن ومريح للموبايل | Customer Experience |
| P9.7 | Reports وExports | قرارات واضحة مع Unit وDate range | Reporting UX |
| P9.8 | Permissions وPlan entitlements في الواجهة والسيرفر | منع أزرار أو Actions غير مسموحة | Role Parity |

النتيجة: كل دور يرى أدواته الأساسية بوضوح وعلى Desktop وMobile.

## P10 — الجودة والـStaging والـClosed Beta

الحالة: قبل البيع العام

الأهمية: الـBeta تكشف مشاكل التشغيل الحقيقي قبل فتح الخدمة للجميع.

| Task | المهمة | لماذا؟ | المخرج |
| --- | --- | --- | --- |
| P10.1 | Playwright journeys للأدوار الحرجة | اختبار End-to-end وليس وحدات فقط | E2E Matrix |
| P10.2 | Tenant/role security tests | منع تسريب البيانات بين الأنشطة | Security Evidence |
| P10.3 | Performance budgets | حماية Home/Login/Card/Scan من البطء | Performance Gate |
| P10.4 | Staging deployment rehearsal | اختبار الـRelease قبل Production | Staging Evidence |
| P10.5 | Backup/restore before beta | استرداد البيانات عند فشل | Recovery Evidence |
| P10.6 | Invite-only 5–10 businesses | تجربة واقعية تحت السيطرة | Closed Beta |
| P10.7 | Manual billing and direct support | اختبار المبيعات قبل Automation مكلفة | Commercial Proof |
| P10.8 | Beta exit criteria | عدم الانتقال مع P0/P1 مفتوحة | Go/No-Go Decision |

النتيجة: 5–10 أنشطة تعمل على نسخة مستقرة بدعم مباشر ومخاطر محدودة.

## P11 — التجهيز للإطلاق العام

الحالة: قبل Public Launch

الأهمية: الإطلاق العام يحتاج دورات حساب وبيانات ودفع وثقة لا تعتمد على التدخل اليدوي.

| Task | المهمة | لماذا؟ | المخرج |
| --- | --- | --- | --- |
| P11.1 | Transactional email provider production-ready | Verification وInvites وRecovery موثوقة | Email Delivery |
| P11.2 | Self-signup + email verification | فتح التسجيل بدون دعم يدوي | Public Signup |
| P11.3 | Legal pages and data lifecycle | توضيح الملكية والحذف والاحتفاظ | Trust & Compliance |
| P11.4 | Automated backups and external alerts | تشغيل قابل للمراقبة | Operations Automation |
| P11.5 | Subscription lifecycle specification | تعريف Trial/Grace/Suspend/Cancel | Billing Domain |
| P11.6 | Payment gateway only after policy approval | منع Automation مبكرة أو خاطئة | Payment Integration |
| P11.7 | Final release gate and rollback rehearsal | قرار إطلاق مبني على دليل | Public Launch |

النتيجة: منصة قابلة للبيع العام مع دعم وتشغيل وقواعد قانونية واضحة.

## P12 — التوسع بعد إثبات المنتج

الحالة: لاحقًا

الأهمية: هذه الميزات مفيدة عند وجود عملاء وحجم استخدام، لكنها لا يجب أن تؤخر الإطلاق الأساسي.

| Task | المهمة | لماذا؟ | المخرج |
| --- | --- | --- | --- |
| P12.1 | Dynamic Industry & Preset administration | توسيع المجالات من Super Admin | Preset Platform |
| P12.2 | Full multi-role 10-step wizard | Onboarding ذاتي أكثر تقدمًا | Unified Wizard |
| P12.3 | Background queue / workers / Redis | معالجة الحملات والتكاملات عند زيادة الحجم | Async Platform |
| P12.4 | API keys + Webhooks + POS | فتح التكاملات الخارجية | Integration Platform |
| P12.5 | Wallet / Tiers / Referral rewards / Hybrid loyalty | إضافة استراتيجيات متقدمة بعد ثبات V1 | Advanced Loyalty |
| P12.6 | Physical apps/web + apps/api deployment split | توسيع مستقل عندما تبرره العمليات | Service Split |
| P12.7 | Paid infrastructure only when justified | ضبط التكلفة حسب الاستخدام | Sustainable Scale |

النتيجة: توسع محسوب حسب البيانات والطلب الحقيقي.

# التصور النهائي للواجهات

## الموقع الخارجي

موقع تسويقي كامل يقود إلى Demo أو Trial أو Login.

## تسجيل الدخول

صفحة Auth متصلة بالموقع وتدعم الاسترجاع الآمن.

## Super Admin

إدارة المنصة والمالكين والخطط والحالة التشغيلية.

## Owner

إدارة النشاط والعملاء والبرنامج والنمو.

## Cashier

واجهة تشغيل يومي Scan-first.

## Customer

كارت رقمي وتقدم ومكافآت وعروض وبيانات النشاط.

# الخطوة التالية

تشغيل Full Suite على الفرع الحالي، ثم Review وPR وMerge، وبعدها بدء اعتماد قواعد Refund/Reversal.